LabFlow / LabKeeper

스마트 연구실 통합관리 플랫폼 — 중간 진행 보고서

웹(LabBot) 트랙 · 로봇(Webots/Raspbot) 트랙 통합 현황

| 작성일 | 2026-08-25 |
| --- | --- |
| 기준 시점 | 2026-08-25 (발표 D-6, 발표일 2026-08-31) |
| 웹 트랙 | 김지훈 (LabBot 웹 개발 · Claude 협업) |
| 로봇 트랙 | 여해동 (Raspbot/Webots 개발 · Claude·Codex 협업) |
| 저장소 | github.com/aa9800/LabBot (main) |

본 보고서는 최초 기획서(LabFlow_LabKeeper_실행현실화_기획서_v1.2)의 로드맵을 기준으로,
현재까지 실제로 구현·검증된 범위와 남은 과제를 정리한 중간 점검 문서입니다.

# 1. 프로젝트 개요

LabFlow(=LabKeeper 웹 서비스명 LabBot)는 연구실의 자산·대여·재고·안전관리를 하나의 웹에서 처리하고, 이동 로봇이 관찰 가능한 시각·공간 정보를 수집해 운영 의사결정을 보조하는 통합 플랫폼입니다. 웹이 운영의 중심(메인 제품)이며, Webots 시뮬레이션은 로봇 로직을 반복 검증하는 테스트베드, 실제 Raspberry Pi + Raspbot은 동일 기능이 현실에서도 동작하는지 확인하는 Physical AI 검증 장치로 역할이 나뉩니다.

제품 경계 (기획서 원문 유지) LabFlow Safety는 법정 연구실 안전점검을 대체하지 않습니다. 카메라·초음파·QR·이동으로 관찰 가능한 시각적·공간적 위험요소를 자동 보조점검하고, 발견·담당자 지정·조치·이력 보존을 지원합니다. 가스, 연기, 화학물질, 방사선, 전기누설 등 전용 센서가 필요한 항목은 v1 범위에서 제외합니다.

## 1.1 팀 구성과 역할

| 트랙 | 주요 책임 | 현재 상태 |
| --- | --- | --- |
| 웹 (김지훈) | LabBot 웹앱: 물품·재고·대여·파손신고·챗봇·관리자 화면, Supabase 스키마/RLS/Edge Function | 진행중 |
| 로봇 (여해동) | Webots 시뮬레이션, Raspbot HAL, Safety 이벤트 생성, 실물 하드웨어 연결 | 진행중 |
| 공통 | GPT/Claude/Codex 다중 AI 협업 리뷰 체계(AI협업 폴더), CHANGELOG 관리, Git 동기화 | 완료 |

# 2. 로드맵 대비 현재 위치

기획서 14.9절 로드맵(실행 현실화 개정안 기준)의 5단계 대비 현재 상태입니다.

| 단계 | 초점 | 핵심 구현 | 합격기준 | 현재 상태 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Safety Web | SafetyEvent·ActionLog·상태전이(원자적 RPC)·담당자·요약 대시보드 | Mock 10건 폐쇄루프 | 완료 |
| 2 | SIM 연결 | Webots 9구역 연구실, QR 체크포인트 순찰, SR-01 장애물 이벤트 실전송 | 자동시험 통과 | 부분 완료 |
| 3 | RealHAL | Yahboom SDK 기반 5개 HAL 메서드 구현 | 저속 주행·QR·정지 | 미착수 |
| 4 | 실사 통합 | run_inventory_audit() 수행자 NULL 버그 발견·수정(설계), DB 미적용 | 누락/오배치 구분 | 대기 |
| 5 | 보조장치 | RFID/LCD/부저/ESP32 | 안전정지·현장 알림 | 미착수 |

※ "부분 완료/대기" 항목은 코드·설계 수준에서는 완료되었으나, 실제 프로덕션 DB 반영이나 GUI 육안 확인 등 사람의 최종 확인이 남아있는 항목입니다.

# 3. 웹 트랙 진행 현황 (LabBot)

## 3.1 핵심 기능 구현 상태

| 기능 | 구현 내용 | 상태 |
| --- | --- | --- |
| 물품·재고 관리 | 61종 물품(장비/시약/소모품/PPE/안전물품), 9개 보관위치, QR 자동생성·다운로드, 카테고리 아이콘, 페이지네이션·검색 | 완료 |
| 대여·사용(소모품) | 물품목록/챗봇 양쪽에서 대여·사용 처리, 재고 상태 단일 계산 함수(computeStockStatus) | 완료 |
| 재고 조정 이력 | adjust_item_stock() 원자적 RPC(수량변경+이력기록 하나의 트랜잭션), 사유 선택 UI 5종 | 완료 |
| 파손 신고 + AI 분석 | 사진 업로드 → Gemini Vision 4단계 판정(경미/보통/심각/즉시교체) → 관리자 확인 | 완료 |
| Safety 이벤트 | NEEDS_REVIEW→OPEN→IN_PROGRESS→RESOLVED, transition_safety_event() 원자적 RPC | 완료 |
| Robot Console | 로봇 카메라 스냅샷(서명 URL), 수동조작 명령, 3초 dead-man switch 자동정지 | 완료 |
| 챗봇(Gemini) | 실제 등록 물품 기반 추천, 추천카드에서 즉시 대여/사용, 대화 이력 저장·복원 | 완료 |
| 관리자 대시보드 | 전체물품/재고부족/대여중/파손신고/Safety 요약 카드, 표 가로스크롤 개선(첫 열 고정) | 완료 |
| 보안 | 오픈 리다이렉트 방지, 파손사진 5MB·MIME 제한, Storage 비공개+서명URL, RLS 전면 적용 | 완료 |

## 3.2 이번 주 새로 추가·개선된 기능

- 재고 수량 변경과 조정 이력 기록을 adjust_item_stock() 단일 RPC로 통합(하나의 트랜잭션).

- 재고 조정 사유 선택 UI 추가 — 신규입고/사용·소진/파손·폐기/실사 수정/기타 5종 + 메모.

- 챗봇 대화 이력 저장·복원 — 로그인 사용자는 새로고침해도 이전 대화가 유지됨.

- 파손 사진·로봇 카메라 저장소를 비공개 버킷 + 서명 URL 방식으로 전환, 관련 Edge Function 재배포.

- 모바일 좁은 화면에서 페이지 제목 줄바꿈 보정.

- 홈/물품목록 첫 화면 문구를 일반 이용자 관점으로 축약.

## 3.3 현재 데이터 현황 (프로덕션 DB 실측, 2026-08-25 기준)

| 항목 | 수치 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 등록 물품 | 61종 | 5개 분류(장비/시약/소모품/PPE/안전물품) · 9개 보관 위치 |
| 대여 기록 | 1건 | 발표 리허설용 실제 대여 흐름 확인 |
| 재고 조정 이력 | 4건 | 원자적 RPC 도입 이후 실제 조정 테스트 포함 |
| Safety 이벤트 | 3건 | 로봇 시뮬레이션 검증 중 실제 발생 2건 + 스모크테스트 오탐 1건, 모두 종결 처리됨 |
| 파손 신고 | 0건 (검증용 임시 1건 생성 후 삭제) | 비공개 스토리지·서명URL·AI분석 전체 흐름 실제 검증 완료 |

# 4. 로봇 트랙 진행 현황 (Webots / Raspbot)

로봇 트랙은 하드웨어(Raspbot) 도착 전까지 Webots 시뮬레이션을 1차 개발·검증 환경으로 채택하여 진행 중입니다. 아래 내용은 labkeeper-web-local/AI협업/robot/03_Claude_로봇작업결과.md 및 CHANGELOG.md에 기록된 실행 결과를 기준으로 정리했습니다.

## 4.1 완료된 항목 (실제 실행으로 확인)

- Webots를 주 개발·발표 환경으로 확정, pygame은 내부 회귀 테스트 역할로 축소.

- 6m × 4m 규모의 9구역 생명공학 연구실 월드 구축 — 웹 DB와 동일한 9개 보관 위치·QR 체크포인트, 실험대·현미경·PCR·원심분리기·인큐베이터·시약함·냉장고·소모품/안전장비 배치.

- 장애물 정지 40cm / 재개 50cm 히스테리시스 적용으로 감지·해제 반복(채터링) 현상 해소.

- Webots R2025a headless 모드에서 월드 파싱, 컨트롤러 시작, Supabase 9개 위치 로드, 다수 체크포인트 순찰, 장애물 정지 및 SR-01(통로 장애물) 이벤트 실제 전송을 확인.

- 주행 로그(run_logger.py) 도입 — 1초 간격 텔레메트리(위치·방향·장애물거리·속도/회전)와 체크포인트/장애물/모드전환 이벤트를 JSONL로 기록.

- pygame/Webots가 동일한 Supabase 연동 어댑터(notify_supabase.py)를 쓰도록 통일, 존재하지 않는 로컬 서버를 호출하던 구식 코드 제거.

- 반복 가능한 스모크 테스트(smoke_test.py) 추가 — 장애물 감지/해제 콜백, 네트워크 실패 시 안전한 기본값 반환을 자동 검증.

## 4.2 설계·스캐폴딩 완료, DB 반영은 대기 중

- run_inventory_audit() RPC에 로봇 등 로그인 세션이 없는 호출자도 수행자 이름을 남길 수 있도록 p_performed_by 파라미터를 추가 설계 — 스키마 파일에는 반영되었으나 실제 프로덕션 DB에는 아직 적용되지 않음(SQL Editor에서 수동 실행 필요).

- 좌표 기반 판정과 실제 물리센서 판정을 구분하는 SENSOR_MODE(coordinate/physical) 스캐폴딩 — 기본값(coordinate)은 기존 동작과 동일, physical 모드는 자리만 마련된 상태.

## 4.3 미착수

- 실제 Raspbot RealHAL 구현 — 하드웨어(Yahboom SDK 핀/메서드) 도착 전까지 보류.

- Webots 실사(F 키) 결과의 audit_sessions DB 기록 — 현재는 로컬 계산까지만 수행.

- GUI 화면에서의 연구실 배치·로봇 외형 최종 육안 검수(자동화 불가, 사람 확인 필요).

# 5. 통합 검증 결과 요약

| 검증 항목 | 방법 및 결과 | 판정 |
| --- | --- | --- |
| QR 코드 고유성·왕복 디코딩 | 61개 물품 전체 DB unique 제약 확인 + 임의 5개 jsQR 재디코드 일치 | 완료 |
| 재고 조정 원자적 RPC | 실제 물품 수량 변경 → stock_adjustments.reason까지 정확히 기록 확인 후 원복 | 완료 |
| Storage 비공개 전환 E2E | 합성 이미지 업로드 → 비공개 버킷 저장 → Edge Function이 service role로 분석 → 관리자 화면 서명URL 열람까지 전체 흐름 실행 성공 | 완료 |
| RLS 보안 경계 | 타인 명의로 chat_messages insert 시도 → 정책 위반으로 정상 차단 확인 | 완료 |
| 오픈 리다이렉트 방어 | login.html?redirect=외부URL 접근 시 안전한 기본 경로로 대체 확인 | 완료 |
| Safety 상태전이 폐쇄루프 | NEEDS_REVIEW→OPEN→RESOLVED 전체 흐름 + action_logs 기록 확인, 실제 발생 이벤트 3건 종결 처리 | 완료 |
| 로봇 장애물 감지·정지 | Webots 실행에서 40cm 정지, SR-01 이벤트 웹 전송 확인 / 히스테리시스 단위검증 통과 | 완료 |
| 모바일 390px 레이아웃 | 브라우저 자동화 도구 제약으로 실측 미완료 — 표준 CSS 속성 적용으로 위험도는 낮음 | 대기 |
| 실제 Raspbot 하드웨어 | 부품 도착 전, 검증 불가 | 미착수 |

# 6. 남은 과제 및 발표 전(8/31) 계획

## 6.1 웹 트랙

- 모바일 390px 실측 — 표준 CSS 속성이라 위험은 낮으나, 실기기 또는 데스크톱 브라우저 반응형 모드로 최종 육안 확인 권장.

- 발표 시연 대본 확정 — 로그인→물품검색→대여→반납, 관리자 재고조정(사유 포함)→이력조회, 파손신고→AI분석→관리자 확인, 챗봇 대화(추천→대여) 순서 리허설.

- Supabase/네트워크 장애 대비 화면 캡처 또는 시연 영상 백업 준비.

## 6.2 로봇 트랙

- run_inventory_audit() 수정본을 Supabase SQL Editor에서 실제 실행 — 웹/로봇 양쪽에서 안전하게 실사 결과를 기록할 수 있도록 조율 필요.

- Webots GUI에서 9구역 연구실 배치와 로봇 외형 최종 육안 검수.

- 실제 Raspbot 하드웨어 도착 시 RealHAL 우선 구현(라인주행 → QR 인식 → 초음파 정지 순서).

- 발표 자료에서 "구현 완료 / 시뮬레이션 검증 / 실기기 연결 예정"을 명확히 구분해 설명(기획서 원칙 유지).

## 6.3 공통

- AI협업 문서(01_GPT_최신리뷰.md, 03_Claude_작업결과.md 각 트랙)를 발표 직전 한 번 더 갱신해 최종 상태와 일치시키기.

- CHANGELOG.md 기준으로 최종 발표용 "구현 요약 슬라이드" 초안 작성.

# 7. 결론

웹 트랙은 물품·재고·대여·파손신고·안전이벤트·챗봇까지 핵심 업무 흐름이 실제 프로덕션 Supabase 환경에서 end-to-end로 동작하며, 이번 주 재고 이력 관리·챗봇 대화 저장·저장소 보안 강화까지 반영해 데이터 무결성과 보안 수준을 한 단계 끌어올렸습니다. 로봇 트랙은 Webots 기반 9구역 가상 연구실에서 순찰·장애물 감지·Safety 이벤트 생성까지의 흐름을 실제 실행으로 확인했으며, 실물 Raspbot 연결은 하드웨어 도착 전까지 설계와 스캐폴딩 단계로 대기 중입니다.

발표(2026-08-31)까지 남은 기간에는 새 기능을 확장하기보다, 이미 구현된 흐름의 시연 안정성과 "무엇이 실제로 검증되었고 무엇이 시뮬레이션/설계 단계인지"를 명확히 구분해 전달하는 데 집중하는 것이 프로젝트의 신뢰도를 가장 높이는 방향입니다.